# 阶段五 · 客户试用-智能体优化——规范说明

产品迭代组 · 行业工作台定稿

## 文档清单与用法

本阶段有 4 份【交付】表，配合下面的三轮定稿和反馈机制用——反馈往 1 号表登记，迭代往 2 号表记录，上线后用 3 号表盯使用率。

| # | 文档 | 类型 | 怎么用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户反馈跟踪表 | 📝【交付】 | 每条反馈登记——来源/反馈人/问题/分类/处理/闭环，一条不漏 |
| 2 | 三轮迭代记录表 | 📝【交付】 | 三轮定稿留痕——每轮改了什么、A/B对照数据、谁签字 |
| 3 | 使用率盯防表 | 📝【交付】 | 30/60/90天盯防——上线后回访使用率，掉了早点补 |
| 4 | 项目交付签字表 | 📝【交付】 | 交付闭环画押——五要素(任务计划/交付时间/demo/需求确认/验收标准)总签字，三轮定稿跑完、五要素齐了用它画押闭环 |

## 一、阶段概况

本阶段目标是在已有可运行行业工作台系统基础上，通过客户真实试用与三轮迭代打磨，完成从"能跑"到"定稿成型"的产品转化，并沉淀可复制的行业模板。核心主线有两条：一是把智能体在真实业务里跑稳、跑准、跑出价值；二是建立一套"客户反馈—团队响应"的闭环机制，让每条反馈都有归属、有动作、有闭环。下表为本阶段关键要素概览。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段名称 | 阶段五：客户试用 + 智能体优化 |
| 阶段目标 | 打磨稳定可复制的行业方案，形成定稿产品 + 行业模板 |
| 负责人 | 倪梓潇、胡瀚文 |
| 输入 | 能跑的行业工作台系统、客户试用渠道 |
| 输出 | 试用反馈汇总表、三轮迭代记录、定稿的成型产品、可复制行业模板、项目交付签字表 |
| 参与角色 | FDE项目经理 + 客户（试用方） |
| 建议周期 | 2–4 周 / 三轮迭代 |
| 成功标准 | 试用满意度高，问题闭环，智能体准确率达标 |

## 二、三轮定稿计划

本阶段采用三轮递进式定稿：第一轮看大方向，第二轮抠细节，第三轮定死。每轮聚焦不同重点，逐步收敛至可上线版本。三轮之间不是简单重复，而是问题粒度从粗到细、验收标准从松到严的收敛过程。

| 轮次 | 阶段定位 | 核心任务 | 反馈分类与动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 | 看大方向 | 验证核心流程与价值、检查关键功能完整性、明确优先级与范围 | 功能缺失 → 调整迭代计划 |
| 第二轮 | 抠细节 | 优化业务逻辑与规则、完善数据与字段定义、修复问题与边界场景 | 逻辑不通 → 改流程 |
| 第三轮 | 定死 | 确认体验与交互细节、全量验证与回归测试、锁定版本与定稿上线 | 体验问题 → 调交互 |

## 三、客户反馈机制（客户怎么反馈）

客户试用过程中产生的反馈是本阶段最核心的输入。反馈不能散落在聊天记录里，必须被结构化地收集、归类、流转。我们设计"四渠道 + 一张表"的收集方式，确保反馈不丢、不漏、可追溯。

### 3.1 反馈收集渠道

| 渠道 | 适用场景 | 收集方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场陪跑 | 上线当天及头 3 天高频问题 | 产品同学现场记录，当天录入反馈表 | FDE项目经理 |
| 微信&推推答疑群 | 试用期内日常疑问、偶发问题 | 群内接单，工单化登记（问题/处理人/耗时） | 答疑值班人 |
| 埋点异常告警 | 客户没说但系统先暴露的问题 | 后台监控调用失败、超时、空结果，主动列入 | 数据/平台同学 |
| 周度复盘会 | 试用一周后的集中性、趋势性问题 | 客户口述 + 我们演示复现，会议纪要入表 | FDE项目经理 |

### 3.2 反馈分类标准

所有反馈按问题性质分为三类，分别映射到不同的处理动作与负责人，确保每条反馈都有归属、有动作、有闭环。

| 反馈类型 | 问题特征 | 处理动作 | 处理方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能缺失 | 产品方向、优先级、范围与预期不符 | 调整迭代计划，重新对齐范围与排期 | FDE项目经理 |
| 逻辑不通 | 业务逻辑、字段定义、规则不通或缺失 | 改流程，完善业务规则与数据定义 | FDE项目经理 + 客户确认 |
| 体验问题 | 交互细节、操作流畅度、视觉与反馈 | 调交互，优化体验与交互细节 | FDE项目经理 |

### 3.3 反馈闭环要求

每条反馈必须走完"登记 → 分类 → 响应 → 验证 → 归档"五步，缺一不可。反馈表统一字段：编号、来源渠道、反馈人、反馈时间、问题现象、分类、处理动作、负责人、状态、闭环时间、验证结论。未闭环的反馈在每日站会过一遍，超 48 小时未响应自动升级到负责人。

## 四、我们如何应对（响应机制）

收得到反馈只是第一步，能不能快速、准确地响应，决定客户对产品的信心。我们的响应机制按"分级 + 时效 + 复现"三条线展开。

### 4.1 响应分级与时效

| 级别 | 判定标准 | 响应时效 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 阻断 | 核心流程跑不通、结果大面积错 | 30 分钟内响应，当天修复 | 立即拉群，hotfix 走绿色通道 |
| P1 重要 | 单点功能错、特定场景结果偏差 | 4 小时内响应，本轮内修复 | 进当轮迭代计划，指定负责人 |
| P2 一般 | 体验瑕疵、文案、非关键提示 | 24 小时内响应，下轮统一处理 | 进待办池，下周排期 |
| P3 建议 | 客户提出的优化建议、新需求 | 一周内回复评估结论 | 评估是否纳入二期 |

### 4.2 响应动作三件套

每条 P0/P1 反馈的响应必须包含三件事，缺一件视为未闭环：

- 复现定位：用 Trace 拉全链路日志，区分是智能体理解错 / 工具调用错 / 数据脏 / 流程缺，给出根因，不能凭感觉改。

- 最小改动：定位到具体环节后做最小改动（改 1 句 Prompt、补 1 条规则、修 1 个字段映射），改完跑评测集对照，禁止大改牵连。

- 客户回执：改完主动回到反馈渠道告诉客户"已修复 + 改了什么 + 怎么验证"，让客户感知到闭环，而不是默默上线。

### 4.3 响应防呆

- 每条反馈必须在反馈表里写明根因，禁止只写"已处理"。

- 改 Prompt / 规则必须留 A/B 对照数据（改前 vs 改后准确率），数据入档。

- 同一类问题反复出现（≥3 次）触发专项复盘，挖共因，不能每次都打补丁。

## 五、智能体优化（核心）

智能体优化是本阶段的技术主线。优化不是玄学调 Prompt，而是"问题定位 → 口径对齐 → 最小改动 → 对照验证 → 兜底补强 → 沉淀复用"的工程化闭环。以下以四院心内科归因智能体为样板，每条能力都对应一个能照着干的动作和能看见的产出。

### 5.1 使用侧能力（先确认"真有人用"）

实例： 7/22 上线，当天主任亲手跑通 1 次归因；7/22–8/21 共 30 天，后台埋点显示真实发起归因 184 次、日均 6.1 次，剔除 2 个只登不点的护士号后真实活跃率 78%。

| 使用侧能力 | 怎么干 | 能看见的东西 |
| --- | --- | --- |
| 现场交底 | 上线当天拉使用人当面跑一遍 | 交底签到表 + 主任亲手跑通 1 次归因 |
| 使用埋点看数 | 后台统计调用次数、最常查的亚专业、只登不点账号 | 30 天活跃率报表（真实调用比例） |
| 答疑通道 | 建企微群，头 30 天卡住能找到人 | 答疑工单表（问题 / 处理人 / 耗时） |
| 判真假使用 | 剔除"只登不用"账号，算真实活跃 | 失活账号清单 + 剔除后真实活跃率 |

### 5.2 优化侧能力（让智能体越用越准）

实例： 7/25 收到"药占比对不上"反馈 → Trace 回放定位到 Prompt 定义句错 → 改 1 句 + 补 1 条兜底 → 10 病例 A/B 准确率 72%→91% → 沉淀成 Playbook 片段入库。

| 优化侧能力 | 怎么干 | 例子 / 结果 |
| --- | --- | --- |
| Trace 回放定位 | 拉全链路日志，区分是智能体理解错 / 工具调用错 / 数据脏 | 药占比对不上 → 定位到 Prompt 定义句错 |
| 业务口径对齐 | 找客户确认指标定义，写进确认单 | 药占比 = 药费/总收入，非药品收入占比 |
| 改 Prompt | 改定义句 + 计算公式 | 改 1 句 |
| A/B 对照 | 改前 / 改后跑评测集对比 | 10 病例准确率 72%→91% |
| 异常兜底补强 | 补数据缺失 / 超时 / 歧义分支 | 药品收入缺失时标注"数据不全"不硬算 |
| 沉淀复用 | 抽成 skill / Playbook 入库 | "药占比定义句"片段，下个医院直接用 |

### 5.3 优化优先级

当反馈同时涌入时，按"影响面 × 准确率损失"排序，优先改影响面大且拉低准确率的问题。单纯体验类问题让位给结果准确性问题——结果错是硬伤，体验差是软伤，先保硬伤。

## 六、支撑工具

本阶段依托三类工具协同推进，分别覆盖迭代执行、客户反馈与行为追踪，形成从发版到验证到优化的闭环。

| 工具 | 定位 | 核心能力 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品迭代技能 | 迭代执行 | 需求管理、版本规划、迭代执行 | 支撑三轮定稿的版本与计划管理 |
| 客户反馈渠道 | 试用与反馈 | 客户试用、反馈收集、问题跟踪 | 组织试用并汇聚反馈汇总表 |
| Trace 全链路追踪 | 行为追踪 | 行为追踪、问题定位、数据驱动优化 | 定位真实使用问题，驱动优化决策 |

## 七、30/60/90 使用率盯防

验收通过只代表"当时能跑"，30 天使用率才代表"真有人用"。上线后设三个复盘点主动回访，使用率掉了早点回去补。

| 复盘点 | 看什么 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 30 天 | 刚上线，抓小问题 | 答疑通道收口，小问题即修 |
| 60 天 | 看真在不在用 | 真实活跃率，掉了一线回访找原因 |
| 90 天 | 看新需求看留存 | 收新需求评估二期，留存低复盘是否好用 |

## 八、可复制行业模板（方法通用·结果定制）

三轮定稿跑通后，把可复用的部分打包成行业模板，下个行业直接套，只换行业定制部分。

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 不换（通用方法） | 四步标准法、五层拆解法、三轮定稿机制、需求交流模板、平台还原方法 |
| 要换（行业定制） | 拓客经验和业务知识、业务场景重新拆、ER 模型、数据源、行业 skill、知识库 |

## 九、阶段交付与计分卡关联

本阶段产出直接关系五维计分卡两大块——30 天使用率(25%)和产品化贡献(15%)，试用不是走过场。

| 计分卡维度 | 权重 | 本阶段对应动作 |
| --- | --- | --- |
| 30 天使用率 | 25% | 埋点看真实活跃，30/60/90 盯防 |
| 产品化贡献 | 15% | 沉淀可复制模板（skill 包 + 知识库 + ER + UI） |
| 验收通过率 | 25% | 三轮定稿后一次验收通过、不含返工 |
| 交付效率 | 20% | 2–4 周内完成三轮定稿 |
| 知识沉淀 | 15% | 反馈/迭代记录/异常案例归档入库 |

## 十、阶段总结

本阶段以"客户试用 + 智能体优化"为主线，2–4 周内完成三轮定稿。第一轮聚焦核心流程与方向对齐，第二轮聚焦业务逻辑与字段细节，第三轮聚焦体验与回归并锁定版本。客户反馈通过"现场陪跑、企微答疑、埋点告警、周度复盘"四渠道汇入统一反馈表，按方向 / 流程 / 体验三类分流，走完"登记→分类→响应→验证→归档"闭环；团队响应按 P0–P3 四级定时效，每条 P0/P1 必须做到"复现定位 + 最小改动 + 客户回执"三件套。智能体优化以四院归因为具象样板：使用侧抓现场交底、埋点看数、答疑通道、判真假使用；优化侧用 Trace 定位、业务口径对齐、改 Prompt、A/B 对照、异常兜底补强、沉淀复用，按"影响面 × 准确率损失"排优先级。上线后按 30/60/90 天盯使用率，跑通后打包可复制行业模板（方法通用、结果定制）。阶段交付：定稿的成型产品 + 可复制行业模板 + 三轮迭代记录，直接关系五维计分卡中 30 天使用率(25%)与产品化贡献(15%)两大块，达成试用满意度高、问题闭环、智能体准确率达标即视为阶段完成。